# خطة تشغيل قسم مركز الاتصال بالوكلاء الذكيين

نموذج التشغيل والصلاحيات والتكاملات ومراحل الاعتماد

نسخة للاعتماد المؤسسي

٥ سبتمبر ٢٠٢٦

بيانات الوثيقة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| الغرض | اعتماد تشغيل مركز اتصال مدعوم بوكلاء ذكيين مع حدود واضحة للصلاحيات والتكاملات |
| النطاق | مساحة الموظفين الحالية وخطة توسيعها إلى تشغيل مؤسسي متكامل مع Avaya والأنظمة الداخلية |
| الجمهور | الإدارة التنفيذية وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والعمليات والخصوصية والموارد البشرية |
| أساس الحالة | مراجعة الشفرة الحالية ووثائق Avaya الرسمية ولا تعني اجتياز اختبار قبول إنتاجي |

# ملخص القرار

يوصى باعتماد النموذج على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل مساحة الموظفين والوكلاء السبعة واللوحة التشغيلية والتقارير الحالية ضمن نطاق داخلي مضبوط. وتنتقل المرحلة الثانية إلى التكامل اللحظي والصوتي مع Avaya والتنبؤ بالقوى العاملة بعد الحصول على التراخيص والبيانات واعتمادات الأمن والخصوصية. لا ينبغي اعتبار وجود الشفرة دليلا على جاهزية الإنتاج قبل تنفيذ اختبار القبول والتحقق من الإعدادات والمفاتيح وسجلات التشغيل.

النسخة الحالية توفر أساسا فعليا للعمل الداخلي، لكنها لا تنفذ بعد هاتف Avaya داخل المتصفح ولا تثبت اتصال الجهاز بكيبل الشركة ولا تنتج معدل تخلي حقيقيا من عدد المكالمات الفائتة وحده. هذه الوظائف تحتاج تكاملا إضافيا ومصادر بيانات موثوقة واعتمادا مؤسسيا.

مفتاح الحالة التنفيذية

| الحالة | المعنى | إجراء الاعتماد |
| --- | --- | --- |
| منفذ في الشفرة | وظيفة موجودة في المستودع الذي تمت مراجعته | تشغيل اختبار القبول والتحقق من النشر الفعلي |
| مشروط بإعداد البيئة | الشفرة موجودة لكن التشغيل يعتمد على مفاتيح أو متغيرات أو جدولة أو خدمة خارجية | تكوين البيئة وتوثيق الاختبار والمراقبة |
| يتطلب ترخيصا أو بيانات أو اعتمادا | التكامل أو السياسة أو البيانات غير متاحة ضمن النسخة الحالية | اتفاق تقني وتجاري وأمني قبل التنفيذ |

## قرارات مطلوبة من الشركة

•  اعتماد نطاق المرحلة الأولى ومالك الخدمة ومالك البيانات ومسؤول الاستجابة للحوادث

•  اعتماد أدوار المستخدمين وSSO وMFA ومزود هوية يدعم التحديثات المعاملية قبل الإنتاج، مع إبقاء تغيير كلمة المرور الذاتي معطلا في Blobs

•  تحديد منتج Avaya والإصدار والمنطقة ونوع الترخيص قبل أي وعد بصوت ويب أو تقارير لحظية

•  اختيار آلية النفاذ المؤسسي من عنوان شبكة معتمد أو VPN أو إثبات بوابة وصول موقعة

•  اعتماد حذف مراجعات المكالمات بعد 90 × 24 ساعة بوظيفة كل ساعة وحاويات قابلة للاستكمال، ومكان النسخ الاحتياطي الثانوي وسياسة التسجيل والتحليل

•  توفير تاريخ بيانات مناسب للتنبؤ وتعريف موحد للمؤشرات وأكواد أسباب قابلة للتدقيق

# نموذج التشغيل

يعمل القسم وفق دورة شفت واضحة تبدأ بتجهيز البيانات وتأكيد الجاهزية، ثم استقبال الطلبات وتوزيع العمل، ثم مراقبة الأداء والجودة، ثم إغلاق الشفت وتسليم الحالات المفتوحة. يبقى الوكيل الذكي أداة مساعدة واقتراح، بينما يتحمل الموظف أو المشرف قرار التعديل الفعلي على الحجز أو العقد أو الجدول أو التعويض.

دورة التشغيل اليومية

| المرحلة | العمل | المالك | المخرج | الحالة الحالية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بداية الشفت | التحقق من تسجيل الدخول وتحديث UNO ووصول تقارير Avaya وصحة مفاتيح الخدمات | مشرف الوردية وتقنية المعلومات | قائمة جاهزية موثقة | مشروط بإعداد البيئة |
| استقبال الطلب | تصنيف الحجز أو الشكوى أو الاتصال أو المهمة وتحديد مستوى الحساسية | الموظف | طلب محدد ومسار معالجة | منفذ في الشفرة |
| المساعدة الذكية | اختيار الوكيل المناسب أو تشغيل مدير الوردية لتنسيق الوكلاء | الموظف | اقتراح مع أدلة وبيانات ناقصة | منفذ في الشفرة |
| الاعتماد البشري | مراجعة أي تغيير إنتاجي أو وعد مالي أو تصعيد حساس قبل تنفيذه | المشرف أو صاحب الصلاحية | قرار مسجل | يتطلب اعتمادا مؤسسيا |
| المتابعة | تحديث المهمة أو الشفت أو ملاحظة الجودة ومراقبة مؤشرات الخدمة | الموظف والمشرف | حالة قابلة للتتبع | منفذ في الشفرة |
| إغلاق الشفت | مراجعة المهام المفتوحة والتغطية والحالات عالية المخاطر وتسليمها للشفت التالي | مدير الوردية | موجز تسليم | منفذ في الشفرة |

## ضوابط القرار البشري

•  لا ينفذ أي وكيل تغييرا صامتا على حجز أو عقد أو جدول أو سجل مالي

•  تتطلب التعديلات الإنتاجية هوية مستخدم وصلاحية مناسبة وسجل تدقيق ونتيجة قابلة للتراجع حيثما أمكن

•  تعرض الإجابة درجة الثقة والبيانات المستخدمة والفجوات والإجراء المقترح عندما تكون المطابقة أو الاستنتاج غير قطعي

•  يمكن للموظف اعتماد نتيجة الوكيل كمهمة مرتبطة بالمشروع، ونقل اقتراح منسق الشفت إلى مسودة يراجع أوقاتها قبل الحفظ، واعتماد خطة الاستشارة وحفظها في ملفها

•  تنتقل الحالات المالية أو القانونية أو الأمنية أو الشكاوى الحساسة مباشرة إلى مسار تصعيد بشري

# الوكلاء السبعة وأدواتهم

تسمي الخطة البيانات والسياق المقروء أدوات عندما يستخدمها الوكيل في التحليل، وتسمى الوكلاء المتخصصين أدوات قابلة للاستدعاء عندما يشغلهم مدير الوردية الذكي. الأدوات الحالية لا تمنح الوكيل صلاحية كتابة مباشرة في أنظمة الحجز أو الهاتف أو الفوترة.

| الوكيل | المهمة | الأدوات والبيانات | حد التنفيذ | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| وكيل مطابقة الحجوزات | مطابقة UNO وPMS والهاتف والاسم والتاريخ والفرع مع درجة ثقة وفروقات | محرك محلي؛ تبقى أرقام UNO وPMS والهاتف والاسم خارج النموذج | يرى النموذج ملخصا منزوع المعرفات فقط؛ لا يعدل الحجز | منفذ في الشفرة |
| مستمع الإجراءات | تقييم التحقق والدقة والخصوصية والوعود والتوثيق والتصعيد | نص أو تسجيل مكالمة وملاحظات المشرف وسجل المراجعات المسموح | تحليل فقط ولا يقرر عقوبة | منفذ في الشفرة |
| مستمع تجربة الضيف | تقييم الترحيب والإنصات والتعاطف والوضوح وإغلاق المكالمة | نص أو تسجيل مكالمة وسياق المراجعة | تحليل وتجارب صياغة بديلة | منفذ في الشفرة |
| مدرب الجودة | تحويل نتائج المراجعة إلى سلوكيات وتمرين وهدف أسبوعي وطريقة متابعة | ملاحظات المشرف ونتائج المستمعين وسجل الجودة المرئي بعد الحجب | خطة تدريب تحتاج اعتماد المشرف | منفذ في الشفرة |
| منسق الشفت | اقتراح التغطية والاستراحات والتسليم وكشف التداخل | الشفتات والمهام المرتبطة بالمشروع والقيود التي يدخلها الموظف | ينقل الاقتراح إلى مسودة ولا يغير الجدول تلقائيا | منفذ في الشفرة |
| مدير لوحة العمل | تنظيم المهام وإنشاء خطط الاستشارات التسويقية ضمن نطاق الاتفاق | لوحة المهام وملف المشروع الخاص بمالكه عند ارتباط الطلب بالتسويق | تحفظ الخطة بعد اعتماد الموظف ولا يبدأ التنفيذ قبل عقد فعال | منفذ في الشفرة |
| مدير الوردية الذكي | اختيار الوكيل المتخصص ودمج النتائج في موجز الآن وخلال الشفت وقبل التسليم | الوكلاء الستة كأدوات مع المهام والشفتات وسياق الجودة عند الحاجة | تنسيق واقتراح بلا تغييرات صامتة | منفذ في الشفرة |

## متطلبات تشغيل الوكلاء

•  مفتاح OpenAI صالح ونموذج معتمد وسياسة استخدام داخلية ومتغير تشفير بيانات صالح في Netlify

•  حدود معدل وحصة يومية ومراقبة أخطاء وتكلفة مع تنبيه عند الارتفاع غير المعتاد

•  تعريف مصدر الحقيقة لكل نوع بيانات وتاريخ آخر مزامنة يظهر للمستخدم

•  اختبارات تقييم دورية لمطابقة الحجوزات ودقة الملخص، والتحقق من بقاء النتائج التعريفية محلية وعدم وصولها إلى النموذج

# ملفات المشاريع القطاعية

تتيح النسخة الحالية للأدمن إنشاء مشروع مركز اتصال واختيار قطاعه وإسناد الموظفين إليه وتحديد الأدوات المفعلة. يرى الموظف المشاريع المسندة له فقط، وتفلتر مساحة العمل المهام والشفتات المرتبطة بالمشروع وفق هذا الإسناد. ويوجد أيضا ملف استشارة تسويقية خاص بمالكه يحفظ حالة الاتفاق والعقد والهدف والتسليمات والخطة المعتمدة. تحتاج التكاملات القطاعية المبينة أدناه إلى بيانات واعتماد قبل ربط الإنتاج.

| نوع الملف | الحقول الأساسية | التكاملات المقترحة | المؤشرات | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المطاعم | الفرع والمنيو والحساسية الغذائية وساعات العمل والحجز والتوصيل والطلب | نظام الحجز ونقاط البيع والتوصيل وقاعدة المعرفة | زمن الرد ودقة الطلب ونسبة الإلغاء والشكاوى | يتطلب بيانات واعتمادا |
| التقنية | المنتج والإصدار والبيئة والأثر والأولوية وسجل الأعطال | منصة التذاكر والمراقبة وقاعدة المعرفة وسجل الإصدارات | زمن الاستجابة والحل وإعادة الفتح والتصعيد | يتطلب تكاملا واعتمادا |
| المصارف | هوية العميل والخدمة والقناة ومستوى المخاطر دون حفظ أسرار أو بيانات بطاقة | CRM مصرفي وبوابة هوية وقاعدة سياسات معزولة | التحقق والامتثال وزمن الحل والشكاوى | يتطلب ترخيصا واعتمادا |
| الحكومي | نوع الخدمة ورقم المعاملة والجهة والمدينة والموعد ومستوى السرية | منصة المعاملات والهوية الوطنية وقاعدة الإجراءات | اكتمال الطلب وزمن الإنجاز والتصعيد ورضا المستفيد | يتطلب تكاملا واعتمادا |
| العام | العميل والطلب والقناة والأولوية والموعد والمالك والمرفقات | CRM أو تذاكر وبريد وقاعدة معرفة | زمن أول رد والحل والتراكم والجودة | يتطلب تهيئة واعتمادا |

## معيار بناء ملف مشروع

•  غرض العمل وحدوده والمالك وصاحب الاعتماد والمستخدمون المسموحون

•  إسناد الموظفين وتفعيل أدوات المشروع من الأدمن وربط كل مهمة وشفت بمعرف المشروع عندما يكون العمل ضمن مشروع

•  قاموس بيانات يحدد الحقول الحساسة ومصدرها ودورية تحديثها ومدة الاحتفاظ بها

•  إجراءات تشغيل وتصعيد واضحة مع ما يستطيع الوكيل اقتراحه وما يمنع عليه تنفيذه

•  مجموعة اختبارات قبول ومؤشرات نجاح ومراجعة قانونية وأمنية قبل ربط الإنتاج

# الصلاحيات الإدارية وصلاحيات الموظفين

تتحقق واجهات الخادم من الجلسة والدور، ولا تعتمد الحماية على إخفاء عناصر الواجهة وحده. الأدوار الموجودة هي المشاهد والمحرر والمدير والمدير الأعلى. تخزن النسخة الحالية الحسابات في Blobs، وتعطل تغيير كلمة المرور الذاتي في هذا المسار. لا يعتمد هذا التخزين للإنتاج حتى تنقل الهوية إلى مزود مؤسسي يدعم SSO وMFA وتحديثات معاملية.

| الدور | المسموح | غير المسموح | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| المشاهد | قراءة المشاريع المسندة له وما يرتبط بها من مهام وشفتات وملاحظات مسموحة | تشغيل الوكلاء أو رفع مكالمة أو تغيير السجلات | منفذ في الشفرة |
| المحرر | تشغيل الوكلاء واعتماد النتيجة كمهمة وإنشاء المهام والشفتات ضمن مشاريعه ورؤية ملاحظاته | حذف السجلات أو مراجعة موظف آخر أو إدارة إسناد المشاريع | منفذ في الشفرة |
| المدير | إدارة مشاريع مركز الاتصال وإسناد الموظفين والأدوات ورؤية مراجعات الفريق وحذف السجلات | إنشاء اللقطات أو استعادتها المقيدة بالمدير الأعلى | منفذ في الشفرة |
| المدير الأعلى | ما سبق مع إنشاء لقطات مساحة التشغيل وعرضها واستعادة السجلات المفقودة فقط | الاستعادة الشاملة فوق السجلات القائمة | منفذ في الشفرة |

## ضوابط إدارة الهوية

•  قصر المسار ‎/admin/call-center‎ على دوري admin وsuperadmin في الواجهة والخادم؛ يستخدم الموظف المسار العام ‎/assistant‎ ضمن نطاقه المسند

•  إبقاء تغيير كلمة المرور الذاتي معطلا في Blobs؛ لا يعاد تمكينه إلا عبر تدفق هوية مدار يدعم تحديثا معامليا وإبطال الجلسات

•  اعتماد SSO ومصادقة متعددة العوامل ومزود هوية مؤسسي يدعم المعاملات قبل الإنتاج

•  قصر حساب استرداد أدمن البيئة على ADMIN_PASSWORD_HASH المشتق بخوارزمية PBKDF2؛ المتغير النصي ADMIN_PASSWORD غير مدعوم ولا يعد إعدادا صالحا

•  ربط جلسة أدمن البيئة ببصمة SHA256 غير قابلة للعكس لاسم ADMIN_USERNAME وقيمة ADMIN_PASSWORD_HASH الحاليين؛ تحذف الجلسة عند تغيير أي منهما أو إزالة التجزئة

•  معاملة أي superadmin موروث بلا credentialSource كحساب بيئة يفشل مغلقا ولا يدخل بمسار كلمة المرور المحلية، مع وسم الحسابات المنشأة يدويا بقيمة local

•  تخزين مؤشر جيل الحسابات الموروثة في مسار منفصل عن مؤشر جيل الحسابات الحديثة

•  قراءة المؤشر الحديث أولا ورفض نشر سجل موروث عند وجوده أو عند وجود شاهد حذف، لمنع الإحياء المتأخر للحساب

•  مراجعة ربع سنوية للصلاحيات وتسجيل سبب منح الدور واسم المعتمد وتاريخ الانتهاء

•  فصل حسابات الاختبار عن الإنتاج ومنع الحسابات المشتركة وإضافة تنبيه لمحاولات الوصول المرفوضة

# هندسة نتلفاي والنسخ الاحتياطي

تتكون النسخة الحالية من واجهة مستخدم مبنية بتقنية رياكت، وخدمات خادم مبنية بدوال نتلفاي، وتخزين نتلفاي بلوبس. تضيف الشفرة تشفير AES256GCM على مستوى التطبيق للمخازن الحساسة، وتطبق التحقق من الجلسة والمصدر نفسه وحدود الحجم والمعدل على المسارات الحساسة.

| المكون | التقنية | الغرض | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| واجهة المستخدم | React وVite ومسارات الإدارة والموظفين | عرض البيانات وجمع مدخلات المستخدم | منفذ في الشفرة |
| طبقة الخدمات | Netlify Functions | المصادقة والصلاحيات والوكلاء والتقارير والتكاملات | منفذ في الشفرة |
| التخزين | Netlify Blobs مع غلاف تشفير تطبيقي للمخازن الحساسة | بيانات التشغيل والمستخدمين والأسرار المقيدة | مشروط بمفتاح التشفير |
| احتفاظ المراجعات | وظيفة مجدولة عند الدقيقة 17 من كل ساعة | حذف المراجعات بعد 90 × 24 ساعة عبر حاويات ساعية تبقى حتى اكتمال المعالجة | منفذ في الشفرة ومشروط بجدولة Netlify |
| الصيانة اليومية | دالة مجدولة مرة يوميا وفق إعداد المنصة | إنشاء نسخة احتياطية وتنظيف النسخ القديمة | مشروط بجدولة Netlify |
| النسخة الحالية | لقطات مشفرة داخل المزود نفسه لمدة 30 يوما مع واجهة superadmin للإنشاء والعرض والاستعادة | تستبعد مراجعات المكالمات وتستعيد السجلات المفقودة فقط؛ وليست نسخة مستقلة ‎3-2-1‎ | منفذ في الشفرة |
| نسخة التعافي | نسخة خارج الحساب أو المزود مع اختبار استعادة | حماية من حذف الحساب أو فشل المزود أو خطأ واسع | يتطلب تصميما واعتمادا |

## سياسة النسخ الاحتياطي المقترحة

•  الاحتفاظ بلقطات يومية داخل المزود 30 يوما مع سجل نجاح وفشل وتنبيه عند عدم اكتمال اللقطة، مع بيان صريح أنها ليست استراتيجية ‎3-2-1‎

•  إضافة نسخة مشفرة خارج الحساب أو المزود وفق هدف نقطة استعادة وهدف زمن استعادة تعتمدهما الشركة

•  اختبار استعادة ربع سنوي في بيئة معزولة وتوثيق عدد السجلات والوقت والأخطاء

•  فصل مفاتيح التشفير عن البيانات وتدويرها بخطة تمنع فقدان القدرة على الاستعادة

•  تحديد ما إذا كانت تسجيلات المكالمات ونتائجها تستبعد من النسخ أم تحفظ وفق أساس نظامي مختلف

# شرط النفاذ المؤسسي

لا يستطيع تطبيق ويب إثبات أن جهاز الموظف موصول بالكيبل الفيزيائي نفسه. يمكنه فقط التحقق من دليل شبكي أو هوية بوابة موثوقة. لذلك يجب صياغة الشرط على أنه وصول من شبكة مؤسسية معتمدة أو VPN معتمد أو بوابة وصول تصدر إثباتا موقعا، وليس على أنه كشف مباشر للكيبل.

| الخيار | طريقة التحقق | الملاحظة | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| عنوان خروج مؤسسي | السماح لعناوين IP الثابتة للشركة | بسيط عند ثبات العناوين لكنه لا يثبت الجهاز أو المستخدم وحده | يتطلب اعتماد الأمن |
| شبكة VPN | السماح بعد مصادقة VPN وربطها بالهوية المؤسسية | يدعم العمل عن بعد ويحتاج إدارة أجهزة وسياسة جلسة | يتطلب ترخيصا وإعدادا |
| بوابة وصول | بوابة Zero Trust أو Reverse Proxy يمرر إثباتا موقعا للهوية وحالة الجهاز | أقوى في ربط المستخدم والجهاز ويجب منع تزوير الرؤوس عند الحافة | يتطلب تكاملا واعتمادا |
| متصفح فقط | فحص JavaScript أو اسم الشبكة من العميل | غير موثوق ولا يثبت كيبل الشركة ويجب رفضه كضابط أمني | غير منفذ وغير موصى به |

## ضوابط التنفيذ

•  تطبيق القرار في طبقة الخادم أو الحافة قبل الوصول إلى البيانات الحساسة لا في الواجهة فقط

•  عدم الثقة بأي رأس يرسله العميل مباشرة ومسح الرؤوس الحساسة ثم إنشاء إثبات جديد في البوابة الموثوقة

•  تسجيل قرار السماح أو الرفض وعنوان المصدر وهوية المستخدم وسبب القرار دون تخزين بيانات أكثر من اللازم

•  وجود مسار طوارئ محدود الزمن ومعتمد ومراقب عند تعطل الشبكة المؤسسية

# تكامل أفايا وقنوات الصوت

النسخة الحالية تدعم مسارا تقريريا غير لحظي يعتمد على ثلاثة ملفات بصيغة XLSX تصدرها أفايا. يلتقط موصل Windows الملفات من مجلد التصدير ويرفعها عبر HTTPS إلى Netlify بعد التحقق من المفتاح والحجم والبصمة، ثم يدمج النظام التقارير للفترة نفسها. هذا المسار لا يساوي تكامل هاتف Avaya داخل المتصفح ولا اشتراكا بالتقارير اللحظية.

| المسار | النطاق | المتطلبات | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| استيراد التقارير الثلاثة | User Inbound Summary Agent Realtime Feature Trace Agent Time Card | موصل Windows ورفع XLSX ودمج التقرير | مشروط بإعداد البيئة |
| تقارير لحظية | اشتراك Managed Subscription وREST وWebSocket وقياسات Avaya | رمز وصول ودور Reporting Administrator أو Reporting Supervisor | يتطلب ترخيصا وتكاملا |
| مقاييس الطابور | الجاهزون والمشغولون والمنتظرون وأقدم انتظار وسرعة الإجابة والإشغال والانتظار المتوقع | معرف حساب وطابور وقناة وسمات وأولوية حسب الحاجة | يتطلب ترخيصا وتكاملا |
| صوت ويب | Avaya Workspaces أو العميل الموحد حسب المنتج والإصدار | Chrome أو Edge ضمن مصفوفة الدعم وتكوين الطاقة والمواقع النشطة | يتطلب ترخيصا واعتمادا |
| رابط تشغيل Avaya | يعاد إلى دوري admin وsuperadmin فقط | HTTPS ومضيف ضمن AVAYA_ALLOWED_HOSTS وعنوان IP مكتشف ومدرج في ADMIN_NETWORK_CIDRS حتى في وضع observe | منفذ في الشفرة ومشروط بالبيئة |
| Safari | لا يوجد أساس في المرجع المرفق للوعد بدعم صوت الوكيل عليه | لا يعتمد قبل تأكيد مكتوب من Avaya للمنتج والإصدار | غير معتمد |
| الجوال | تطبيق Avaya أصلي أو حل جوال معتمد من Avaya | اختبار صوت وإشعارات وأمان وإدارة أجهزة | يتطلب ترخيصا واعتمادا |

## سياسة المتصفحات والجوال

يعتمد التشغيل الصوتي عبر الويب على Chrome أو Edge فقط عندما يرد المنتج والإصدار ضمن مصفوفة Avaya الرسمية وبعد اختبار المؤسسة. لا تقدم الخطة وعدا بدعم Safari. وللجوال يستخدم تطبيق Avaya الأصلي أو حل معتمد من المورد؛ لا يعتمد مسار صوتي من متصفح الجوال كبديل تلقائي.

•  تثبيت إصدار متصفح مدعوم وإدارة سياسات السكون ومنع تجميد موقع Avaya أثناء الشفت

•  اعتماد قائمة النطاقات والمنافذ من مصفوفة Avaya بحسب المنطقة والمنتج ثم اختبارها من شبكة الشركة

•  اختبار جودة الصوت وسماعات الرأس والصلاحيات والإشعارات واستعادة الاتصال قبل الإطلاق

•  توثيق خطة بديلة عند تعطل الصوت الويب أو التطبيق الأصلي

# تكامل البيانات والتقارير

يجب أن يمر كل مصدر بيانات عبر عقد واضح يحدد المالك والمخطط ودورية التحديث وجودة البيانات ومسار الخطأ. تعرض التقارير تاريخ آخر تحديث وحالة الاكتمال، وتمنع دمج فترات أو طوابير أو قنوات مختلفة دون تحذير.

| المصدر | البيانات | طريقة الربط | الاستخدام | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNO | لقطة الحجوزات والحالة والهاتف المقيد والفرع والتواريخ | مزامنة مجدولة أو يدوية | مطابقة الحجوزات وتقارير الحجز | منفذ ومشروط بالبيانات |
| OPERA أو PMS | رقم الحجز والحالة والفرع والوصول والمغادرة | بحث أو تصدير مع صلاحية خدمة | تأكيد المطابقة وحل الفروقات | يتطلب بيانات واعتمادا |
| Avaya ملفات | التقارير الثلاثة للفترة نفسها | موصل Windows كل خمس دقائق أو تصدير يدوي | الأداء والشفت والاتصال وDND | مشروط بإعداد البيئة |
| Avaya لحظي | قياسات الطابور والوكيل والقناة والأحداث | API وWebSocket واشتراك | لوحة تشغيل وتنبيهات لحظية | يتطلب ترخيصا وتكاملا |
| مساحة الموظفين | المشاريع المسندة والأدوات المفعلة والمهام والشفتات والجودة والمراجعات | Netlify Functions وBlobs مع ترشيح بالخادم | موجز الشفت والمتابعة | منفذ في الشفرة |
| CRM أو تذاكر | العميل والحالة والمالك والتصعيد ووقت الحل | Webhook أو API مؤسسي | رحلة الحالة وSLA | يتطلب تكاملا واعتمادا |

## مخرجات التقارير

•  لوحة شفت لحظية أو شبه لحظية توضح الطوابير والجاهزية والانتظار والتراكم مع وقت آخر تحديث

•  تقرير يومي للموظف والشفت يضم المجاب والفائت ومدة الرنين وDND والدخول والانقطاعات والتداخل

•  تقرير جودة يجمع الإجراء وتجربة الضيف وخطة التدريب مع نطاق عرض يراعي الدور والملكية

•  تقرير أسباب يربط ارتفاع المؤشر ببيانات قابلة للفحص مثل نقص التغطية أو حملة أو عطل أو تغيير مهارة

•  سجل بيانات ناقصة يعرض المصدر والفترة والحقل والسبب والأثر على المؤشر بدلا من إخفاء النقص

# تعريفات مؤشرات الأداء

تعتمد المؤشرات بعد توحيد الطابور والقناة والفترة والمنطقة الزمنية واستبعاد سجلات الاختبار والتكرار. ويجب نشر قاموس مؤشرات بإصدار معتمد حتى لا تتغير المعادلات بين لوحة وأخرى.

| المؤشر | التعريف | قيد التفسير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| المكالمات المعروضة | المجاب زائد الفائت | يصح فقط عندما تكون الفئتان شاملتين وغير متداخلتين للفترة والطابور نفسيهما | مقترح للاعتماد |
| نسبة الإجابة | المجاب مقسوما على المعروض مضروبا في 100 | تعرض مع الحجم والفترة ولا تعتمد عند نقص المصدر | مقترح للاعتماد |
| نسبة الفائت البديلة | الفائت مقسوما على المعروض مضروبا في 100 | مؤشر تشغيلي بديل وليس معدل تخلي حقيقيا | متاح من البيانات الحالية |
| التخلي الحقيقي | اتصالات دخلت الطابور وأنهاها العميل قبل الإجابة وفق سياسة العتبة | يحتاج أحداث الطابور والتوقيت والاتجاه واستبعاد التخلي القصير المتفق عليه | يتطلب بيانات جديدة |
| متوسط سرعة الإجابة | مجموع زمن انتظار المكالمات المجابة مقسوما على عددها | لا يدخل الفائت إلا إذا اعتمد تعريف مختلف موثق | يتطلب تحقق المصدر |
| متوسط زمن المعالجة | التحدث والانتظار والعمل اللاحق مقسوما على الاتصالات المعالجة | يحتاج أحداثا كاملة على مستوى الاتصال | يتطلب بيانات جديدة |
| مستوى الخدمة | النسبة المجابة ضمن عتبة زمنية معتمدة | يجب ذكر العتبة وسياسة التخلي القصير في اسم المؤشر | يتطلب بيانات جديدة |
| الإشغال | وقت الانشغال المقسوما على وقت الجاهزية والانشغال حسب التعريف المعتمد | لا يستنتج من عدد المكالمات وحده | يتطلب بيانات جديدة |

## حدود مؤشر المكالمات الفائتة

تسجل النسخة الحالية عدد المكالمات المجابة والفائتة من تقرير User Inbound Summary. يمكن جمعهما لإنتاج المعروض واستخدام الفائت كنسبة بديلة للمراقبة، لكن لا يجوز تسميته تخليا حقيقيا. وقد تشمل الفئة حالات رنين على وكيل لم يجبها ثم أجابها وكيل آخر أو حالات توجيه وإعادة محاولة تختلف عن إنهاء المتصل للمكالمة. يعتمد التخلي الحقيقي فقط بعد ربط أحداث الاتصال والطابور ومعرف التفاعل والتوقيت وسياسة العتبة.

# متطلبات التنبؤ والأسباب القابلة للتفسير

لا يبدأ التنبؤ قبل تثبيت قاموس البيانات والمؤشرات. ينتج النموذج حجما متوقعا وفترة انتظار واحتياجا للموظفين على فواصل زمنية، ويعرض نطاق عدم اليقين والأسباب الرئيسية بلغة مرتبطة بمتغيرات قابلة للفحص. لا يسمح بإرجاع سبب قطعي إذا كانت البيانات تثبت ارتباطا فقط أو إذا كانت سجلات الحادث مفقودة.

| مجموعة البيانات | الحقول | الدقة المطلوبة | الغرض |
| --- | --- | --- | --- |
| الحجم التاريخي | معروض ومجاب وفائت أو تخلي حقيقي حسب القناة والطابور | فواصل 15 أو 30 دقيقة وتوقيت موحد | أساسي |
| أزمنة الخدمة | انتظار وتحدث وHold وعمل لاحق وحالة الوكيل | أحداث دقيقة ومتسقة | أساسي للتوظيف |
| التغطية | المجدول والحاضر والجاهز والغياب والاستراحات والمهارات | معرف موظف مستعار وربط زمني | أساسي للأسباب |
| المواسم | أيام الأسبوع والرواتب ورمضان والأعياد والعطل والمواسم المحلية | تقويم معتمد وتواريخ دقيقة | أساسي |
| الأحداث التجارية | حملات وعروض وافتتاحات وإغلاقات وتغييرات أسعار | سجل بداية ونهاية ونطاق متأثر | مهم للأسباب |
| الحوادث | أعطال Avaya أو PMS أو الشبكة وتغيرات التوجيه | سجل حادث ومدة وشدة | مهم للأسباب |
| جودة البيانات | نقص أو تأخر أو تكرار أو تغيير تعريف | أعلام جودة على مستوى الفترة | شرط للاعتماد |

## مخرجات التنبؤ

•  توقع أساسي ونطاق ثقة للفاصل واليوم والأسبوع مع مقارنة بالواقع بعد اكتمال الفترة

•  احتياج موظفين مبني على حجم واتصال وزمن معالجة وهدف خدمة مع عرض الافتراضات

•  أعلى الأسباب المدعومة بالبيانات مثل حملة مسجلة أو غياب أعلى من المعتاد أو عطل موثق

•  تنبيه صريح عند ضعف البيانات أو حدوث تغيير هيكلي يجعل النموذج أقل موثوقية

•  تقرير انحراف يشرح الفرق بين المتوقع والفعلي ويفصل أثر الحجم وزمن المعالجة والتغطية والحوادث

## قاموس الأسباب القابلة للتدقيق

| السبب | قاعدة الإسناد | الدليل | صياغة التقرير |
| --- | --- | --- | --- |
| نقص التغطية | الحاضر أو الجاهز أقل من الخطة للفاصل | جدول معتمد وحالة Avaya | سبب تشغيلي إذا ثبت التزامن |
| ارتفاع الحجم | المعروض أعلى من النطاق المتوقع | أحداث الطابور أو التقرير الموحّد | سبب حمل عمل لا يحدد مصدر الطلب وحده |
| ارتفاع زمن المعالجة | AHT أعلى من خط الأساس | أحداث التحدث والعمل اللاحق | يحتاج تحليل نوع الحالات |
| حملة أو موسم | حدث مسجل يسبق الارتفاع ويطابق نطاقه | تقويم حملات ومواسم | ارتباط يحتاج مقارنة وضبط عوامل أخرى |
| عطل أو تغيير توجيه | حادث موثق أو تغيير إعداد خلال الفترة | سجل الحوادث والتغييرات | سبب قوي عند تطابق الوقت والنطاق |
| سبب غير كاف | لا توجد بيانات تفسر الانحراف بثقة | سجل جودة البيانات | يعرض كغير محدد ولا يخمّن |

# الخصوصية والامتثال

تعالج الخطة بيانات ضيوف وموظفين وتسجيلات مكالمات، لذلك يلزم أساس نظامي وسياسة معلنة وحد أدنى من البيانات. لا تكفي تقنية الحجب وحدها لاعتماد المعالجة. تعتمد الإدارة القانونية والأمن السيبراني وسياسة الاحتفاظ ومزود الذكاء الاصطناعي قبل إدخال بيانات الإنتاج.

| المجال | الضابط | الحالة |
| --- | --- | --- |
| تقليل البيانات | إرسال الحقول اللازمة فقط وإخفاء الهاتف وعدم طلب بطاقات أو OTP أو كلمات مرور | منفذ في تعليمات الوكلاء وحجب الأنماط |
| مطابقة الحجز | تبقى أرقام الحجز والهاتف والاسم ونتائج المطابقة التعريفية محلية؛ لا يصل النموذج إلا ملخص منزوع المعرفات | منفذ في الشفرة |
| التسجيل والتحليل | تأكيد وجود موافقة أو أساس نظامي وسياسة معتمدة قبل رفع الملف | منفذ كإقرار ويتطلب اعتمادا قانونيا |
| حجب البيانات | حجب بطاقات وهواتف وهوية وبريد ومفاتيح قبل التحليل وبعده | منفذ في الشفرة ويحتاج اختبار DLP |
| الملف الصوتي | يرسل للتفريغ ولا يخزن خاما في مساحة التطبيق | منفذ في الشفرة ويحتاج اعتماد المزود |
| نتائج المراجعة | حذف آلي بعد 90 × 24 ساعة بوظيفة كل ساعة؛ تبقى علامة الحاوية حتى اكتمال الحذف في تشغيل لاحق | منفذ في الشفرة ومشروط بجدولة Netlify |
| عزل المشاريع | المشاريع التسويقية تعزل بمعرف مالك ثابت ولا ترسل للوكيل إلا عند طلب مرتبط | منفذ في الشفرة |
| ملاحظات المشرف | تظهر للموظف محل الملاحظة، وتدخل ضمن أدلة مدرب الجودة المرئية له بعد حجب البيانات الحساسة | منفذ في الشفرة |
| السجلات والتدقيق | تسجيل العمليات الحساسة وقرارات الوصول والتغييرات دون أسرار أو نصوص كاملة | يتطلب توسعة واعتمادا |
| الموردون | اتفاقية معالجة بيانات وموقع الاستضافة والاحتفاظ والحذف والاستجابة للحوادث | يتطلب مراجعة قانونية وأمنية |

## اختبارات الامتثال قبل الإنتاج

•  اختبار الحجب وبقاء نتائج مطابقة الحجز التعريفية خارج مدخل النموذج

•  اختبار الأدوار وإسناد المشاريع وترشيح مهامها وشفتاتها وأدواتها وملاحظات موظفها، ومنع غير الإداري من ‎/admin/call-center‎

•  اختبار عدم تخزين الصوت الخام وحذف المراجعات بعد 90 × 24 ساعة باستكمال الحاوية في تشغيل لاحق

•  اختبار رفض تغيير كلمة المرور الذاتي وSSO وMFA وإبطال جلسة البيئة عند تغيير الاسم أو تدوير أو إزالة ADMIN_PASSWORD_HASH

•  اختبار حجب رابط Avaya ما لم يكن الدور إداريا والرابط HTTPS والمضيف مسموحا وعنوان IP مكتشفا وموثوقا حتى في observe

•  اختبار واجهة superadmin لإنشاء اللقطة وعرضها واستعادة المفقود فقط، مع وصف النسخة داخل المزود بأنها ليست ‎3-2-1‎

# مراحل التنفيذ

| المرحلة | الهدف | الأعمال | المالك | المدة الإرشادية | بوابة الخروج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى | التثبيت والتدقيق | اعتماد المالكين والأدوار والبيئة والمفاتيح وتشغيل اختبار قبول للوظائف الموجودة | تقنية المعلومات والعمليات والأمن | 2 إلى 3 أسابيع | قرار إطلاق داخلي |
| المرحلة الثانية | تشغيل مقيد | مجموعة مستخدمين محدودة ومراقبة الجودة والتكلفة والحجب والنسخ والاستعادة | العمليات والجودة | 3 إلى 4 أسابيع | تقرير تجربة وضوابط مصححة |
| المرحلة الثالثة | تكامل Avaya | تحديد المنتج والترخيص والمتصفحات والمنافذ وربط التقارير اللحظية أو الصوت المعتمد | Avaya وتقنية المعلومات والأمن | حسب المورد | اختبار صوت وتقارير واعتماد |
| المرحلة الرابعة | البيانات والتنبؤ | توحيد الأحداث والمؤشرات وجمع التاريخ وبناء خط أساس وتفسير الانحراف | البيانات والعمليات | 6 إلى 10 أسابيع بعد توفر البيانات | نموذج مراقب ومعيار دقة |
| المرحلة الخامسة | التوسع القطاعي | تفعيل قوالب المطاعم أو التقنية أو المصارف أو الحكومي أو العام بعد اعتماد كل قطاع | مالك القطاع والخصوصية | لكل قطاع | ملف مشروع معتمد |

## معايير الانتقال بين المراحل

•  لا ينتقل النظام إلى مستخدمي الإنتاج قبل إغلاق أخطاء الصلاحيات والحجب والتخزين والاستعادة ذات الخطورة العالية

•  لا يعتمد تكامل Avaya قبل اختبار المنتج والإصدار والمتصفح والشبكة والمنافذ والتراخيص من بيئة الشركة

•  لا ينشر التنبؤ كقرار تشغيلي قبل اكتمال خط بيانات متسق وقياس الدقة والانحياز ووثيقة أسباب قابلة للتدقيق

•  لا يفتح ملف قطاع حساس قبل اعتماد مالك البيانات والأساس النظامي والحقول المسموحة وسجل التدقيق

# قائمة اعتماد الشركة

تستخدم القائمة التالية كشرط توقيع قبل إطلاق الإنتاج. يكتب المعتمد اسمه وتاريخه في النسخة الخاضعة لإدارة الوثائق، ولا تعد خانة غير مكتملة موافقة ضمنية.

| الحالة | بند الاعتماد | الجهة | موعد الإغلاق |
| --- | --- | --- | --- |
| غير مكتمل | تعيين مالك الخدمة ومالك البيانات ومسؤول الدعم والاستجابة للحوادث | الإدارة التنفيذية | المرحلة الأولى |
| غير مكتمل | اعتماد الأدوار وSSO وMFA، واختبار بصمة أدمن البيئة ووسم local والفشل المغلق وأولوية المؤشر الحديث | الموارد البشرية والأمن والعمليات | قبل الإنتاج |
| غير مكتمل | توثيق Netlify وقصر استرداد أدمن البيئة على ADMIN_PASSWORD_HASH المشتق بـPBKDF2 دون ADMIN_PASSWORD | تقنية المعلومات والأمن | المرحلة الأولى |
| غير مكتمل | نجاح اختبار قبول الوكلاء والصلاحيات والحجب وبقاء نتائج مطابقة الحجز التعريفية خارج النموذج | العمليات والجودة والأمن | المرحلة الأولى |
| غير مكتمل | اعتماد إسناد الموظفين والأدوات للمشاريع وربط المهام والشفتات واعتماد مخرجات الوكلاء وحفظ خطط الاستشارة | العمليات والجودة | المرحلة الأولى |
| غير مكتمل | اختبار وصول ملاحظات المشرف لموظفها وتغذية مدرب الجودة بعد الحجب وقصر ‎/admin/call-center‎ على الإدارة | العمليات والأمن والخصوصية | قبل الإنتاج |
| غير مكتمل | اعتماد التسجيل والتحليل وحذف المراجعات بعد 90 × 24 ساعة بجدولة ساعية قابلة للاستكمال | القانونية والخصوصية | قبل أي صوت إنتاجي |
| غير مكتمل | اعتماد آلية النفاذ المؤسسي IP أو VPN أو بوابة موقعة، واختبار شروط عرض رابط Avaya حتى في observe | الأمن السيبراني | قبل البيانات الحساسة |
| غير مكتمل | اختبار واجهة superadmin للقطات واستعادة المفقود، واعتماد نسخة مستقلة خارج المزود لاستراتيجية ‎3-2-1‎ | تقنية المعلومات واستمرارية الأعمال | قبل التوسع |
| غير مكتمل | تأكيد منتج Avaya والإصدار والمنطقة والتراخيص والأدوار المتاحة | مالك Avaya والمشتريات | قبل التكامل |
| غير مكتمل | اعتماد Chrome أو Edge للصوت الويب وعدم تقديم وعد بدعم Safari | تقنية المعلومات والعمليات | قبل الصوت الويب |
| غير مكتمل | اعتماد تطبيق جوال أصلي أو حل Avaya معتمد وإدارة الأجهزة | تقنية المعلومات والأمن | قبل الجوال |
| غير مكتمل | اعتماد قاموس المؤشرات وتعريف المعروض والفائت البديل والتخلي الحقيقي | العمليات والبيانات | قبل التقارير الرسمية |
| غير مكتمل | توفير تاريخ بيانات وتقاويم وحوادث وتغطية كافية للتنبؤ | البيانات والعمليات | قبل بناء النموذج |
| غير مكتمل | اعتماد معيار دقة التنبؤ وحدود استخدام الأسباب وقواعد المراجعة البشرية | العمليات والحوكمة | قبل الاعتماد التشغيلي |
| غير مكتمل | اعتماد ملف كل قطاع وتكاملاته وحقوله الحساسة واختباراته | مالك القطاع والخصوصية | قبل التوسع القطاعي |

## سجل التوقيع

| الجهة | الاسم | القرار | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| العمليات |  |  |  |
| تقنية المعلومات |  |  |  |
| الأمن السيبراني |  |  |  |
| الخصوصية والشؤون القانونية |  |  |  |
| مالك Avaya |  |  |  |
| الإدارة التنفيذية |  |  |  |

# المراجع الرسمية

تعتمد قرارات Avaya النهائية على المنتج والإصدار والمنطقة والعقد الفعلي. تراجع الشركة الصفحات التالية وقت التنفيذ لأن نطاق الدعم والمنافذ والواجهات قد يتغير.

المتصفحات المدعومة في منصة أفايا السحابية
https://documentation.avaya.com/en-us/home/bundle/avaya-experience-platform-public-cloud/ExperiencePlatform_Solution_Description_10/solution-specifications/solution-specificationsforavayaexperienceplatformpubliccloud/Supported_browsers.html

مقاييس طوابير التوجيه في منصة أفايا
https://developers.avayacloud.com/avaya-experience-platform/docs/routing-queue-metrics

تقارير أفايا اللحظية وواجهات الاشتراك
https://developers.avayacloud.com/avaya-experience-platform/docs/realtime-reports

مصفوفة المنافذ والنطاقات لوكلاء الصوت في منصة أفايا
https://documentation.avaya.com/en-us/home/bundle/avaya-experience-platform-public-cloud/ExperiencePlatform_Solution_Description_10/Port_Matrix_and_Fully_Qualified_Domain_Names/Port_Matrix_new_customers/Port_Matrix_for__Avaya_Experience_Platform__voice_agents

## ملحق نطاق التحقق

تعني عبارة منفذ في الشفرة أن المسار أو الوظيفة ظهر في المستودع الذي تمت مراجعته، بما في ذلك الوكلاء السبعة وصلاحيات مساحة الموظفين والحجب والتشفير والنسخ الداخلي ومزامنة تقارير Avaya بالملفات. ولا تثبت العبارة أن النشر الإنتاجي الحالي يحتوي النسخة نفسها أو أن مفاتيح البيئة والجدولة والتراخيص تعمل. يثبت ذلك فقط باختبار قبول موثق في بيئة الشركة.